# PROJETO INTEGRADOR PLANO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO

| Curso: | Engenharia de Software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título do Projeto: |  | Diagnósticos em empresa, em torno das necessidades de modernização por meio de uma proposta de soluções Tecnológicas. |  |  |  |  |  |  |
| Período de Execução: 4º Período |  |  |  | Início: | 28/07/2026 |  | Término: | 24/11/2026 |
| Professor Orientador: |  |  | Msc Valmir de Lima Severiano |  |  |  |  |  |
| Equipe Discente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome Completo: |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| Leandro Martinho Florêncio Rodrigues - Líder |  |  |  |  |  | leandromartinho1337@gmail.com |  |  |
| Ghabriell Sousa Tomaz - Vice-Líder |  |  |  |  |  | sousaghabriell@gmail.com |  |  |
| Gabriel Rodrigues de Carvalho - Secretário |  |  |  |  |  | Dev.gabrielrdc@gmail.com |  |  |
| Ian Lucas Mendes Santos |  |  |  |  |  | Ian.mendzz@gmail.com |  |  |
| Igor Roberto Silva Lopes |  |  |  |  |  | isilvalopp@gmail.com |  |  |
| Isabele Rodrigues Matos |  |  |  |  |  | Isabelemmatos@gmail.com |  |  |
| Jairo Silva Dias |  |  |  |  |  | jairodias926@gmail.com |  |  |
| Kauã Lima Melgaço |  |  |  |  |  | kl.melgaco@gmail.com |  |  |
| Luan Vidal Teixeira |  |  |  |  |  | luanvt2006@gmail.com |  |  |
| Lucas Macedo Gomes |  |  |  |  |  | edwiges763@gmail.com |  |  |
| Thiago de Sousa Oliveira |  |  |  |  |  | Oliveira.thiago2202@gmail.com |  |  |
| Victor Garcia Peres de Melo |  |  |  |  |  | vgperess@icloud.com |  |  |
| Vinícius Lima Alves Barroso |  |  |  |  |  | vinibarrosotea@gmail.com |  |  |

# DETALHAMENTO DO PROJETO

RESUMO

O presente projeto tem como propósito central realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em processos, sistemas, infraestrutura e uso de recursos tecnológicos. Para alcançar essa proposta, a metodologia abrangerá a preparação inicial, o levantamento de dados por meio de observação direta in loco, a modelagem de fluxogramas dos processos críticos e a aplicação de ferramentas analíticas como a Matriz SWOT e a Matriz GUT. Como resultados esperados, o estudo desse projeto prevê a entrega de um relatório executivo contendo o diagnóstico detalhado, a seleção fundamentada de uma solução de tecnologia da informação - TI de baixo custo e um plano de ação estruturado por meio da ferramenta 5W2H para a sua possível implementação.

JUSTIFICATIVA

A TI pode contribuir para melhorar os processos e o desenvolvimento das empresas, desde que sua aplicação esteja de acordo com as necessidades reais da organização. Por isso, é importante conhecer seus processos, dificuldades e oportunidades antes de propor mudanças ou novas tecnologias. O projeto será relevante tanto para os estudantes quanto para a empresa. Os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, relacionando a teoria com situações reais. Já a empresa poderá identificar falhas, gargalos e possibilidades de melhoria, buscando otimizar seus processos e utilizar melhor os recursos tecnológicos. Dessa forma, o trabalho aproxima a experiência acadêmica da realidade dentro da profissão e pode contribuir para futuras melhorias na organização.

OBJETIVO GERAL

Realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em seus processos, sistemas, infraestrutura e uso da TI, de modo a propor soluções adequadas às demandas identificadas e elaborar um plano de ação para sua possível implementação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir e formalizar empresa objeto do projeto. - Realizar diagnóstico organizacional. - Realizar diagnóstico de TI. - Analisar dados do diagnóstico. - Identificar problema a ser tratado. - Identificar a solução de TI a ser proposta. - Elaborar proposta de implantação de solução.

METAS

- Mapear empresas potenciais para o projeto e selecionar a mais adequada. Formalizar a escolha por meio da Súmula, no período de 29/08 a 01/09. - Formalizar a escolha da empresa por meio de 1 Súmula de Formalização assinada pelo gestor, no período de 29/08 a 01/09. - Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico organizacional., analisando o funcionamento geral da empresa e sua infraestrutura por meio de observação direta in loco, no período de 01/09 a 07/09. - Mapear os processos críticos da empresa, elaborando os respectivos fluxogramas e identificando os principais gargalos e pontos de melhoria, no período de 01/09 a 07/09. - Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico de TI , da empresa, analisando softwares, hardwares, sistemas, rede e processos tecnológicos utilizados, no período de 09/09 a 14/09 - Identificar os principais gargalos, redundâncias e pontos de melhoria na infraestrutura de TI, avaliando também o nível de maturidade tecnológica da empresa, no período de 09/09 a 14/09

- Elaborar o diagnóstico das problemáticas encontradas na empresa, a partir das informações observadas, utilizando as ferramentas SWOT, GUT, Pareto e Ishikawa para identificar, analisar e priorizar os principais problemas e suas causas, no período de 17/09 a 04/10.

- Elaborar o relatório de justificativas dos problemas selecionados, com base na análise realizada por meio do Diagrama de Ishikawa, no período de 06/10 a 14/10.

- Realizar reunião com o gestor para aprovação do escopo dos problemas solucionáveis via TI e formalizar os acordos por meio de 1 Súmula de Reunião, no período de 06/10 a 14/10.

- Elaborar um relatório de análise de mercado, contemplando as práticas adotadas pelos principais concorrentes e as inovações digitais presentes no setor, no período de 15/10 a 30/10.

- Realizar o alinhamento estratégico da solução de TI proposta, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), no período de 15/10 a 30/10.

- Elaborar o Canvas de Modelo de Negócio, adaptado à solução de TI escolhida, no período de 15/10 a 30/10.

- Elaborar a proposta de intervenção tecnológica(5W2H), contemplando as melhorias e soluções de TI definidas para os problemas identificados, no período de 31/10 a 09/11.

- Consolidar o relatório final e elaborar os slides para a apresentação executiva da proposta do projeto, no período de 31/10 a 09/11.

INDICADORES

- Documento de Súmula de mapeamento das empresa e escolha postado no GPA. - Documento de Súmula de formalização com o gestor postado no GPA - Relatório de diagnóstico observacional elaborado e postado no GPA. - Fluxogramas dos processos críticos e relatório de identificação dos gargalos postados no GPA. - Relatório de diagnóstico de TI elaborado e postado no GPA. - Relatório de identificação dos gargalos, redundâncias e nível de maturidade de TI, com aplicação do CMMI, postado no GPA. - Relatório de diagnóstico das problemáticas e artefatos técnicos de análise (SWOT, GUT, Pareto e Diagrama de Ishikawa) postados no GPA. - Relatório de justificativas dos problemas selecionados postado no GPA. - Documento de Súmula de reunião de aprovação do escopo, assinado pelo gestor e postado no GPA. - Relatório de análise de mercado, contendo as práticas dos concorrentes e as inovações digitais do setor, postado no GPA. - Relatório de alinhamento estratégico da solução de TI elaborado por meio do BSC e postado no GPA - Canvas de Modelo de Negócio adaptado à solução de TI escolhida e postado no GPA. - Relatório da proposta de intervenção tecnológica elaborado e postado no GPA. - Relatório Final consolidado e slides da apresentação executiva finalizados e postados no GPA.

# ORÇAMENTO

| EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total dos Equipamentos | NÃO SE APLICA |
| COMUNICAÇÃO |  |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Comunicação | NÃO SE APLICA |
| SERVIÇOS |  |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Serviços | NÃO SE APLICA |
| OUTROS ITENS |  |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Outros Itens | NÃO SE APLICA |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | NÃO SE APLICA |

|  | Nº | ETAPA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PERÍODO |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |
|  | 1 | Definir e formalizar empresa objeto do projeto | Mapear empresas com perfil adequado para o projeto. | Grupo | 29/08/2026 | 29/08/2026 |  |
|  | 2 |  | Definir e selecionar a empresa objeto do projeto | Grupo | 29/08/2026 | 29/08/2026 |  |
|  | 3 |  | Marcar Reunião com o gestor. | Ian | 31/08/2026 | 31/08/2026 |  |
|  | 4 |  | Elaborar a Súmula de Formalização com a empresa. | Gabriel | 31/08/2026 | 31/08/2026 |  |
|  | 5 |  | Realizar reunião inicial com o gestor da empresa para apresentação da proposta, alinhamento e coletar assinatura da súmula. | Ian e Gabriel e o Gestor | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |
|  | 6 | Realizar diagnóstico organizacional | Definir quais áreas da empresa serão analisadas. | Ian e Gabriel e o Gestor | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |
|  | 7 |  | Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados. | Victor | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |
|  | 8 |  | Realizar a observação in loco e a análise documental. | Ian e Gabriel | 03/09/2026 | 05/09/2026 |  |
|  | 9 |  | Elaborar o relatório de observação. | Ian e Victor | 05/09/2026 | 05/09/2026 |  |
|  | 10 |  | Mapear fluxogramas dos processos críticos. | Igor e Luan | 06/09/2026 | 06/09/2026 |  |

| 11 |  | Identificar gargalos e redundâncias. | Isabele e Kauã | 07/09/2026 | 07/09/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Entregas 1° Bimestre | Postar plano de trabalho no GPA. | Grupo | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 13 |  | Preencher Introdução/Referência/Metodologia no GPA. | Grupo | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 14 |  | Preencher / Atualizar o Trello. | Leandro | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 15 |  | Postar projeto parcial no GPA. | Leandro | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 16 | Realizar diagnóstico de TI | Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados de TI. | Victor | 09/09/2026 | 09/09/2026 |  |
| 17 |  | Realizar a observação in loco e a análise Documental de TI. | Ian | 10/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| 18 |  | Elaborar relatório do diagnóstico de TI | Ian e Victor | 12/09/2026 | 12/09/2026 |  |
| 19 |  | Identificar gargalos e redundâncias de TI. | Leandro e Jairo | 13/09/2026 | 13/09/2026 |  |
| 20 |  | Avaliar o nível de maturidade em TI da Empresa utilizando CMMI. | Tiago | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |
| 21 | Analisar dados do diagnóstico | Realizar Matriz SWOT da empresa. | Lucas e Luan | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |
| 22 |  | Apresentação Parcial do Projeto | Grupo | 22/09/2026 | 22/09/2026 |  |
| 23 |  | Aplicar Matriz GUT para priorização de problemas da empresa. | Gabriel e Kauã | 22/06/2026 | 25/06/2026 |  |
| 24 |  | Montar Gráfico de Pareto para quantificar a frequência das falhas. | Ghabriell e Isabele | 28/09/2026 | 29/09/2026 |  |
| 25 |  | Elaborar Diagrama de Ishikawa dos problemas frequentes. | Lucas, Victor e Tiago | 30/09/2026 | 04/10/2026 |  |
| 26 | Identificar problema a ser tratado | Listar causas-raiz do Diagrama de Ishikawa. | Grupo | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |
| 27 |  | Escolher quais problemas o grupo consegue resolver usando TI. | Grupo | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |
| 28 |  | Escrever o relatório inicial explicando a escolha dos problemas e justificativas do grupo. | Igor e Leandro | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |

| 29 |  | Marcar Reunião de alinhamento com gestor | Ian | 09/10/2026 | 10/10/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | Reunir com o gestor para apresentar e aprovar os problemas escolhidos (alinhamento de expectativa). | Gabriel, Ian e Gestor | 12/10/2026 | 12/10/2026 |  |
| 31 |  | Elaborar e redigir a Súmula de Reunião com base nos acordos firmados na reunião. | Gabriel | 12/10/2026 | 12/10/2026 |  |
| 32 |  | Coletar a assinatura do gestor responsável na Súmula. | Ian, Gabriel e Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2026 |  |
| 33 |  | Redigir, ajustar e consolidar a versão final do relatório com as justificativas do escopo. | Igor e Jairo | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |
| 34 | Identificar a solução de TI a ser proposta | Mapear quem são os principais concorrentes diretos ou indiretos da empresa do projeto. | Grupo | 15/10/2026 | 19/10/2026 |  |
| 35 |  | Analisar as soluções tecnológicas adotadas pelas empresas concorrentes (benchmarking). | Grupo | 20/10/2026 | 20/10/2026 |  |
| 36 |  | Buscar fornecedores de ferramentas de TI especializados em sistemas ERP, CRM, e- commerce ou BI. | Grupo | 21/10/2026 | 22/10/2026 |  |
| 37 |  | Montar quadro comparativo das funcionalidades das ferramentas encontradas. | Isabele, Kauã e Ian | 23/10/2026 | 23/10/2026 |  |
| 38 |  | Analisar o impacto da tecnologia em processos e finanças priorizando ferramentas de baixo custo (BSC). | Tiago, Gabriel, Luan, Leandro, Victor, Lucas e Vinícius | 24/10/2026 | 26/10/2026 |  |
| 39 |  | Analisar o impacto da tecnologia na perspectiva dos clientes e na capacitação da empresa (BSC). | Igor, Ghabriell, Jairo, Ian, Isabele e Kauã | 24/10/2026 | 26/10/2026 |  |

| 39 |  | Escolher a ferramenta definitiva com base nas análises de viabilidade e alinhamento. | Grupo | 27/10/2026 | 27/10/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | Modelar a solução através do Canvas de Modelo de Negócio adaptado. | Tiago e Leandro | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |
| 41 |  | Redigir o relatório de pesquisa de mercado e alinhamento estratégico. | Isabele e Kauã | 30/10/2026 | 30/10/2026 |  |
| 42 | Elaborar proposta de implantação de solução | Mapear os prazos, os responsáveis e os custos das tarefas de implantação da solução (5W2H). | Victor, Gabriel, Lucas e Leandro | 31/10/2026 | 03/11/2026 |  |
| 43 |  | Descrever os resultados (Impactos) que poderão ser obtidos com a implementação da proposta. | Igor e Luan | 04/11/2026 | 04/11/2026 |  |
| 44 |  | Estabelecer as métricas, definir indicadores, metas, periodicidade e responsáveis. | Jairo e Luan | 05/11/2026 | 05/11/2026 |  |
| 45 |  | Consolidar todos os achados e análises técnicas no relatório final. | Igor, Isabele e Kauã | 06/11/2026 | 07/11/2026 |  |
| 46 |  | Desenvolver e revisar os slides para a apresentação executiva do projeto de solução. | Grupo | 08/11/2026 | 09/11/2026 |  |
| 47 | Entregas 2° Bimestre | Postar projeto final no GPA | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 48 |  | Preencher Conclusão e Resultados alcançados no GPA | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 49 |  | Apresentar a execução do projeto via link do Trello. | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 50 |  | Postar o Resumo Expandido no GPA | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
|  |  | Apresentação Final do Projeto | Grupo | 24/11/2026 | 24/11/2026 |  |

Gama-DF, 28 de agosto de 2026